Logotipo, nombre de la empresa

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.Sprint Planning Proyecto Vecino Seguro

# Sprint Goal

Diseñar e implementar una primera versión funcional de la aplicación móvil de seguridad comunitaria, que permita registrarse, iniciar sesión y un menú hamburguesa navegable, con la opción de visualizar los datos de mi perfil, con el propósito de tener la lógica principal de una aplicación.

# Historias de Usuario Seleccionadas

* Como vecino, me quiero poder registrar en la aplicación para así poder ocupar todas las funcionalidades.
* Como vecino, deseo poder iniciar sesión para poder acceder de forma segura a mi perfil y a los servicios a los cuales tengo acceso.
* Como vecino, quiero poder tener un menú hamburguesa para acceder de manera rápida a las distintas secciones de la aplicación.

# Desglose en Tareas Técnicas

* Desarrollar la lógica para recibir datos del formulario de registro
* Utilizar algoritmos seguros.
* Asegurar que email y Rut no estén registrados en la base de datos
* Realizar la interfaz de usuarios.

# Estimación de Esfuerzo

-Registrarse: 8 pts

-Iniciar Sesión: 5 pts

-Menú Hamburguesa: 3 pts

Total estimado: 16 pts

# Resultado Esperado del Sprint

Al finalizar el sprint, habrá una versión inicial de la aplicación que permitirá a los vecinos crear una cuenta, iniciar una sesión segura y navegar por las secciones principales, sentando las bases de la coordinación y el uso de futuras funcionalidades.