Sprint Planning Proyecto Vecino Seguro

# Sprint Goal

Diseñar e implementar una primera versión funcional de la aplicación móvil de seguridad comunitaria, que permita la geolocalización de alarmas, la activación digital de alertas y la comunicación entre vecinos mediante un canal privado, con el fin de mejorar la coordinación y la respuesta ante emergencias.

# Historias de Usuario Seleccionadas

* Como vecino, quiero ver en un mapa las alarmas comunitarias disponibles en mi sector, para identificar rápidamente la más cercana en caso de emergencia.
* Como vecino, quiero activar una alarma desde mi teléfono móvil, para alertar a la comunidad y autoridades en caso de un incidente.
* Como vecino, quiero contar con un chat privado dentro de la app, para coordinarme con mis vecinos y compartir información de emergencias.

# Desglose en Tareas Técnicas

* Diseñar la interfaz del mapa con geolocalización.
* Integrar API de mapas para mostrar ubicación de alarmas.
* Desarrollar sistema de notificaciones push en tiempo real.
* Crear canal de chat privado para la comunidad.

# Estimación de Esfuerzo

- Geolocalización de alarmas: 8 pts  
- Notificaciones en tiempo real: 5 pts  
- Canal de difusión privado: 8 pts  
Total estimado: 21 pts

# Resultado Esperado del Sprint

Al finalizar el sprint, habrá una versión inicial de la aplicación móvil que les permita a los usuarios visualizar alarmas en el mapa y comunicarse mediante un chat privado, fortaleciendo así la coordinación y la efectividad de respuesta ante emergencias.